太原理工大学

数字校园建设项目（二期）建设方案

（征求意见稿）

信息化管理与建设中心

二〇一四年十二月

目录

第一章 概述	- 4 -

1.1 建设内容	- 4 -

1.2 建设原则	- 6 -

1.3 关键技术	- 7 -

第二章 面向教职员工的应用	- 11 -

2.1 财务系统信息化服务	- 11 -

2.2 教职工个人信息统一录入服务	- 12 -

2.3 后勤信息化服务	- 13 -

2.4 组织部信息化服务	- 13 -

第三章 面向学生的应用	- 14 -

3.1 网上自助迎新系统	- 14 -

3.2 学生工作管理系统	- 15 -

3.3 校友服务系统	- 18 -

3.4 学生信息门户	- 19 -

3.5 招生与就业信息化服务	- 19 -

第四章 一期应用系统升级	- 21 -

4.1 人事系统升级	- 21 -

4.2 数字研究生院系统升级	- 21 -

4.3 教务系统系统升级	- 21 -

4.4 OA系统升级	- 21 -

4.5 科技管理系统升级	- 22 -

第五章 基础信息服务集成	- 23 -

5.1 一卡通信息集成	- 23 -

5.2 短信服务集成	- 24 -

5.3 部门业务资料存储与共享服务（网盘服务）	- 24 -

5.4 虚拟校园GIS服务	- 24 -

5.5 电子邮件服务集成	- 25 -

第六章 支撑平台与环境	- 26 -

6.1 数据库备份及虚拟化备份系统	- 26 -

6.2 应用及虚拟服务器	- 26 -

6.3 存储设备扩容	- 26 -

第七章 建设周期	- 27 -

## 概述

数字校园建设是一项复杂而艰巨的系统工程，为确保其建设质量，本着“长远规划，分步实施，服务中心，重点应用”的原则，在学校信息化建设总体规划的指导下，结合我校实际，制定科学、合理、先进、实用的项目建设方案。

### 建设内容

太原理工大学数字化校园一期项目已建设信息标准和基础平台，以及科研、人事、岗位申报系统等应用系统。本次项目是数字化校园二期建设项目，将进一步完善数字化校园建设，二期项目的具体建设内容如下：

1、面向教职员工服务的应用

- 财务信息化服务（财务处）

- 教职工个人信息统一录入系统（信息中心）

- 后勤信息化服务（后勤）

- 组织部信息化服务（组织部）

2、面向学生服务的应用

- 网上自助迎新系统（校办）

- 学生工作管理系统（学生处）

- 校友服务系统（校友办）

- 招生就业信息化服务（招就处）

- 学生信息门户（信息中心）

3、一期应用系统的升级

- 人事系统升级（人事处）

- 教务系统升级（教务处）

- 数字研究生院系统升级（研究生院）

- OA系统升级（党办、校办）

- 科技管理系统升级（科技处）

4、基础信息服务

- 短信系统对接（校办、信息中心）

- 一卡通对接（财务、后勤、信息中心）

- 部门业务资料存储与共享服务（网盘服务）（信息中心）

- 虚拟校园GIS服务（信息中心）

- 电子邮件服务集成（信息中心）

5、支撑平台与环境

- 应用服务器（信息中心）

- 备份系统（信息中心）

- 存储扩容（信息中心）

### 建设原则

本次项目将遵循如下建设原则：

- 实用性和可行性

主要技术和产品必须具有实用、成熟、稳定、安全的特点。实用性以提高系统整体运行效率为重点。既要便于用户使用，又要便于系统管理。

- 先进性和成熟性

系统设计既要采用超前思维，先进技术和系统工程方法，又要注意思维的合理性，技术的可行性，方法的正确性。不但能反映当今的先进技术和理念，而且具有发展潜力，能保证未来若干年内占主导地位。先进性与成熟性并重，并考虑到近年来的应用发展特点，把先进性放在重要位置。

- 开放性与标准化原则

应用平台应是一个开放的且符合业界主流技术标准的系统平台，并使网络的硬件环境、通信环境、软件环境、操作平台之间的相互依赖性小。

- 可靠性和稳定性

在考虑技术先进性和开放性的同时，还应从系统结构，技术措施，系统管理等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障时间。

- 可扩展性及易升级性

为适应应用不断拓展的需要，应用平台的软硬件环境必须有良好的平滑可扩充性。

- 安全性和保密性

在应用平台设计中，充分考虑信息资源的共享，注意信息资源的保护和隔离，应分别针对不同的应用和不同的网络通信环境，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。

- 可管理性和可维护性

整个应用平台是由多个部分组成的较为复杂的系统，为了便于系统的日常运行维护和管理，要求所选产品具有良好的可管理性和可维护性。另外可管理性和可维护性还包括对平台的自身。

- 最佳的性能价格比

进行科学的投入产出分析，力求设计反映实际需求，在设计上寻求最佳的性能价格比。

### 关键技术

#### 基于SOA的数字校园架构设计

采用SOA架构设计思想，遵循SOA相关技术标准，各项业务功能采用组件化和服务化，实现了松散型、低耦合的集成。这种架构可以大大提高了学校软件的重复使用率，提高软件系统的可扩展性，减低了学校的IT资源投资和IT建设风险。

#### 云计算技术运用

在整个解决方案中充分运用云计算技术，具体体现在：

- 基础架构即服务（IasS）：包括计算机、存储、网络等，采用虚拟化技术实现服务器、存储、网络、操作系统的虚拟化。

- 平台即服务（Pass）：包括数据库、中间件、数据中心平台、信息门户平台、统一身份认证平台等，支持虚拟化部署，提供各类支撑共享服务。

- 软件即服务（SaaS）：包括办公、教务、学工等应用系统，支持虚拟化部署，提供各类业务信息服务。

#### 开发平台

解决方案基于J2EE平台开发，遵循J2EE 1.4及后续版本。并采用分布式组件EJB和Web Services实现业务逻辑；服务的定位采用JNDI/UDDI方式，支持分布式服务提供者。

#### 开发框架

依照“高内聚，低耦合”的设计思想，我们将系统开发框架规划为四个层级，从上至下依次为：web层、业务层、服务层、数据层。

技术架构重点体现“开闭原则”，加强业务逻辑和服务组件的可复用设计。实现开闭原则的关键就在于“抽象”。把所有可能的行为抽象成一个抽象底层，这个抽象底层规定出所有的具体实现必须提供的方法的特征。要预见所有可能的扩展，从而使得在任何扩展情况下，抽象底层不需修改；同时，由于可以从抽象底层导出一个或多个新的具体实现，可以改变行为，此设计对扩展是开放的。

#### 采用面向对象的组件技术

面向对象的组件技术是本解决方案的核心技术，整个解决方案实现完全的组件化，通过组件的灵活封装可以适应各类高校的各类应用，并在业务发展时对组件进行重组，可以实现组件的粗粒度复用。

#### 应用程序开发与运行结构

应用系统平台的开发及运行结构基于后台数据库的三层架构，即Web应用服务器、中间件应用服务器和数据库服务器，任何应用服务器需要访问数据库服务都需要通过中间件应用服务器，并且根据需要可以把Web应用服务器、中间件应用服务器和数据库服务器部署在不同的VLAN里，以加强安全性。

## 面向教职员工的应用

### 财务系统信息化服务

基于数据中心平台和统一信息门户平台，通过与财务系统各个功能模块的集成在个人信息门户上建设与教职工相关的财务信息的查询和展示应用，包括：

- 固定财务信息的查询，包括工资、各类津贴等数据，提供按月统计及明细分列；

- 查询各类财务数据到账信息，包括加班费、监考费、劳务费等；

- 科研经费相关信息查询，包括预决算信息、项目经费信息到账情况等；

- 网上报账，通过集成财务报账系统的应用界面，在个人门户界面实现网上报销（实际上是调用财务报账系统的应用界面）；

- 个税查询；

以上应用包含的数据从财务系统中获取，由于相关数据的敏感性，数据在传输和存储时都将进行加密，并且只允许教职员工查询本人的信息。

### 教职工个人信息统一录入服务

建设网上信息填报管理系统，实现个人信息的网上集中填报和录入。

网上信息填报管理系统功能如下：

1.个人信息填报管理：通过填表服务导航，教职工可进行报表模板的选择，系统自动从数据中心获取教师的基本信息，教师只需要填写相关的申报信息即可。

2.数据复用管理，该功能可以实现教职工所有信息一次填报有效，无需反复填报。

3.信息填报模板管理：可根据具体的填报要求，动态增加或修改填报模板的项目，灵活设计填报的模板格式和参数提示等功能。

4.信息填报权限管理：可以按角色、用户进行信息填报权限的设置，用户的登录结合统一身份认证平台，以提高系统的安全性。

个人信息集中填报和录入应用：

1.个人信息录入和维护，包括电话号码、银行卡号、住址等；

2.新科研成果录入，包括新的论文发表信息、获奖信息等；

3.新人事信息，包括学习进修经历等。

### 后勤信息化服务

建设网上报修系统，实现各类物业、房产及其他报修事项的网上报修。新建学生宿舍管理系统、教职工住宅管理系统、物业管理系统等。对接现有的水电费查询、邮电查询、远程抄表等服务。

### 组织部信息化服务

改版现有太原理工大学组织部网站，建设太原理工大学干部管理系统，建设太原理工大学党员管理系统（实现与中组部数据库系统的对接），建设组织部日常文件管理系统。

## 面向学生的应用

### 网上自助迎新系统

通过新生自助服务网可以让新生在入学前了解学校的衣食住行，学校的教学特色等，实时了解所有的报到信息（报到流程信息、老乡信息、住宿信息、费用信息等）。为其提早适应大学生活提供信息服务。实现新生入学前可以完善自己的基本信息，填写军训服尺码，在学校提供的生活物品清单中选择自己需要的物品。

系统应提供新生自助服务网管理功能，包括自定义服务网栏目，自主选择新生需要采集的项目，管理服务网新闻、报到流程、下载、学生提问等相关信息。

详细功能如下：

1、填报个人信息

填报并提交个人信息，包括个人基本信息、家庭成员信息、教育经历信息等。

2、预报到

确定是否按时报到。对于不能按时报到的要填写具体原因。如果可以按时报到的，需要进一步明确是否需要接站，以及具体的交通工具、达到时间、随行人员等信息。

3、网上选宿舍

网上选宿舍页面显示可供选择的学生宿舍的情况，新生根据自己的情况和喜好选择宿舍。

4、照片上传

新生利用本功能上传照片。照片文件采用JPG格式，不能大于100k。

5、军训服装购买

页面显示可选军训服的尺码，新生根据自己的情况进行选择。

6、生活用品选购

页面显示生活用品的清单，以及说明、价格、图片等信息，新生根据自己的需要选购，选定物品后进入缴费界面缴费。

7、绿色通道

为家庭困难的学生提供帮助，同学们可以根据自身家庭情况选择办不办理绿色通道。如果需要办理的可以通过本栏目提交申请，经学校审核通过后予以开通，对部分费用进行免交或缓交。

8、网上缴费

### 学生工作管理系统

学工管理系统从学生、生活、思想等各方面对学生进行全面的管理。系统整合并规范学生管理业务，实现全校学生管理模式规范，为学生处内部各科室以及院系学生工作管理部门的协同工作提供无纸化的办公条件。系统的建设充分体现学校的服务意识，为学生、管理人员等各类用户提供人性化的服务，并提供灵活的数据接口，满足历史数据的平滑接入和校内外各企事业单位、教委、教育部等上级主管部门的各种外部数据需求。

学生工作管理系统包括：

1、学工网站

建设学工网站，支持个性化的学工网站首页，支持在个人首页中定制常用功能，提供新闻公告发布、待办事项、信息统计、共享文件上传下载功能。

2、系统维护

本功能用于用户权限管理、基础信息配置、通知公告发布等配置操作，实现对系统运行环境和展现的集中管理。

3、学生信息管理

学生信息管理模块主要是关于学生的基本信息、学生的家庭信息以及各业务模块的学生信息，根据学校需要通过学号、学院、专业、班级、民族、政治面貌、生源地等相关信息进行查询与统计。

系统支持学生基本信息、学籍信息、班级信息、第二课堂信息、学生资助、奖惩、勤工助学、素质等类型的信息，应支持信息类型扩展和自定义。学生信息管理功能根据信息类型提供专门的管理功能（有专门的管理模块除外，如学生资助、奖惩、勤工助学、素质等），支持在校生和非在校生的信息管理。查询统计可按班级、学院、专业、年级等进行分类统计和查询，支持多种图表的方式显示。

4、思政队伍管理

提供思政队伍信息维护管理功能，包括思政队伍信息管理、思政队伍编办、班级学生干部等。

5、学生资助管理

实现学生资助相关的业务功能。

6、评奖评优管理

本模块实现学生综合测评及学生评奖评优相关业务。

7、助学贷款管理

提供助学贷款相关业务管理功能，本模块需要使用学生资助模块产生的困难生相关数据。

8、勤工助学管理

实现学生校内勤工助学相关业务的处理。

9、违纪处分管理

实现学生违纪处分相关管理，包括申报、审核、申诉、解除等处理。

10、党团信息管理

实现学生党团员的信息登记、发布和查询。

11、学工日常事务处理

提供学生工作日常事务处理功能，包括学生请假、证件补办等功能。

12、其他功能

学生档案管理，竞赛管理，学生心理健康服务，生涯导航等

### 校友服务系统

校友服务系统方便毕业学生更好、更方便的了解学校的发展动态、实时新闻，也方便学校全面的收集毕业学生的信息。促进校友之间的教育、科研、文化等方面的协作与交流，以及联谊活动；架起校友与母校之间的感情纽带。同时实现校友的实名认证。

主要功能如下：

1、校友服务网

设置学校概况、校友组织、校友新闻、公告通知、校友文化、校友捐赠、校友风采、校友刊物、校友图库、校友录、信息服务等栏目，为校友提供服务。

2、校友服务网管理

1、系统管理：通过角色分配等方式进行人员操作权限的控制。查看系统操作日志，保障系统和数据安全。

2）校友信息管理：管理已经注册成功的校友信息。系统会从校友信息库查找出与注册校友匹配的信息，如果找到匹配记录则审核通过，如果注册学生不是本校毕业的学生，审核不通过。

3）网站管理：网站后台管理包括：栏目说明信息、以及新闻、文件、视频、等信息管理。

4）校友互动：社区、微信，QQ群、邮件群发、电子杂志。

### 学生信息门户

建立面向学生的一站式综合服务平台，以数据集成、页面集成、URL 集成服务等为基础， 对服务应用进行重新封装，以全新的服务组织和展现方式在门户上进行呈现，覆盖学生的学、研、衣、食、住、行等整个过程中所需的服务内容。

主要集成信息与入口服务包括：教学服务、就业服务、社团服务、生活服务、教务通知、院系通知、学校通知、选课服务、数据服务、个人信息、日程安排等。

### 招生与就业信息化服务

通过招生信息化规范招生管理，增强招生透明度，维护考生权益，确保公平公正，促使学校招生信息公开，巩固学校良好的社会形象。

招生系统中提供给考生的服务。考生和家长无需登录即可了解学校概况、招生政策、招生计划、学院风采、专业介绍、历年分数、校园地图等，并可进行相关的咨询；注册后，登录即可报名，进行考试信息、录取进程等信息查询。各级管理员根据权限进行招生相关的管理工作。主要包括新生信息共享、下载，录取数据管理，通知书及地址签打印，以及招生基础信息维护、招生报名管理、招生考试管理等。

就业管理系统以学生为本，以信息技术为手段，提升信息化水平，进一步促进信息资源共享，为毕业生和用人单位提供一个更加便捷、高效的就业服务和招聘交流的公共平台，从而通过信息化手段解决了企业进校招聘的地理和空间局限性、供需矛盾等问题。系统集匹配、宣传、管理、指导等于一体，服务学校、企业和学生。

## 一期应用系统升级

### 人事系统升级

对现有人事系统功能进行升级与完善，主要涉及月考勤上报、劳资管理、劳资信息与其他系统对接等。

### 数字研究生院系统升级

对现有数字研究生院系统功能进行升级与完善，主要涉及消息流转互通与预警服务、通用信息采集平台、研究生毕业管理系统、四六级报名系统等功能点。

### 教务系统系统升级

对现有教务系统功能进行升级与完善，主要涉及该平台包含学校工作量申报子系统，教改项目申报子系统和大学生创新创业训练项目申报子系统，实现与人事、招就、学生处等部门的数据互通等。

### OA系统升级

对现有OA系统功能进行升级与完善，主要涉及办公功能优化改进、数字签名与证书、移动办公、短信通知、党办OA等。移动办公系统是基于移动校园平台开发的移动办公应用系统，采用移动校园平台的框架和应用架构，具有移动校园平台描述的用户体验，支持移动校园平台所支持的所有移动终端，通过与协同办公系统进行数据和业务对接。

### 科技管理系统升级

对现有科技管理系统功能进行升级与完善，主要涉及项目绩效经费的管理等。

## 基础信息服务集成

### 一卡通信息集成

通过集成一卡通的相关功能和数据，进行综合分析统计，形成有意义有价值的相关图表，为领导决策，制度导向提供依据。一卡通系统的集成应用包括：

1、一卡通系统在信息门户上的单点登录；

2、师生个人信息查询项目增加一卡通的消费信息、余额、刷卡信息等相关信息的查询；

3、可展示师生整体的多维度的消费情况。

不同饭堂的平均消费水平高低，以此判断不同饭堂见的定价水平；不同饭堂的客流量大小，以此判断不同饭堂的饭菜品质和服务水平。

4、可展示学生个体的消费情况。

系统进行提示，某学生连续3天没有在学校的消费记录，是不是该生不在学校,提出预警；某学生在校饭堂消费平均额很低，如低于6元/餐，是不是该生家庭条件不是特别好，那么在奖勤助贷方面是不是可以优先考虑该生。

5、其他一卡通使用信息的统计分析。

### 短信服务集成

与运行商短信网关进行集成，使广大师生在有必要时，均可通过短信形式接受到来自数字校园系统的信息。包括OA里的公文流转信息、会议通知、网上报修信息等。

### 部门业务资料存储与共享服务（网盘服务）

随着信息化应用的深入，部门内部的电子信息数据越来越多，但在调研中发现，这些数据往往缺少有效的存放机制、没有便捷的共享交互方式，查找与共享效率较低，且极易造成数据的丢失，当人员变动时其掌握业务数据难于交接。

通过部门业务资料存储与共享服务（网盘服务）的建设，有助于部门及个人业务资料的分类存储、查找共享，实现人员变动时业务资料的顺利交接。实现个人及部门文件与信息资料的存储备份、部门内部或部门之间文件传递与共享。

### 虚拟校园GIS服务

随着高校扩建的步伐不断加快以及招生宣传的竞争，仅仅提供校园导航的简单功能，已不能满足校园信息化的要求，而集成校园导航、校容校貌展示、招生宣传、校园信息化管理的新一代三维虚拟校园系统，将是大势所趋，将成为校园门户网站不可缺少的重要栏目，对为学校的对外形象展示、招生宣传、突发事件处理、社会服务等提供支撑。

主要功能点：

为师生办事、生活、出行，新生报到、考生参看考场等提供指引服务。

为校内人员聚集、化学物品泄露、火灾等的突发事件的处置提供地理信息支撑服务。

为校外人员参加会议、活动，标示停车场位置、紧急避难所提供指引服务等。

与数字校园深度，综合展现当前校情信息。

### 电子邮件服务集成

与现有的亿邮电子邮件系统进行集成，整合入统一信息门户中。

## 支撑平台与环境

### 数据库备份及虚拟化备份系统

对相关的Oracle 11g版本数据库和虚拟机系统进行异地备份，确保数据安全。

### 应用及虚拟服务器

配置2台机架式x86服务器作为应用及虚拟化服务器。含RAID卡的状态监控与报警软件系统，实现对服务器磁盘状态的实时监控。

### 存储设备扩容

扩容现有存储设备，同时增加冗余节点，预留至少5T存储容量。

## 建设周期

项目整体建设周期为18个月。

制定招标方案阶段。据最终批复方案和经费，细化各部门的建设需求和任务，制定招标方案。工作周期约1个月。

招投标阶段。通过国资处开展承建单位的招标工作，确立承建单位。工作周期约2个月。

项目开发与实施阶段。组织最终用户与承建单位共同组成学校数字化校园建设项目组，确定项目优先级，共同开发实施，工作周期约 12月。

上线试运行阶段。在全校推广系统，最终用户开始使用系统并完成试运行、系统功能改善和系统优化。工作周期3个月。

系统验收阶段。组织有关校内外专家、最终用户和相关部门代表共同验收本项目。